Integrantes

* Manuel Chavarria Choque
* Rosmery Alarcón Laura
* Luis Harold Terrazas Quispe

PRIMER SPRINT 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | TAREA | ESTADO | DURACIÓN | ENCARGADO |
| COD 01 | Instalación de Python 2.7.5, My Sql, Wamp, Sublime Text , GIT , Jedy y GITHUB | Terminado | 1 día | Manuel  Rosmery  Harold |
| COD 02 | Creación de cuenta en github | En curso | 1 día | Manuel  Rosmery  Harold |
| COD 03 | Creación de la bases de datos en My SQL | En curso | 1 día | Rosmery |
| COD 04 | Creación del Proyecto en Django | En curso | 1 día | Harold |
| COD 05 | Creación de formulario de registro | En curso | 2 días | Manuel |
| COD 06 | Registro de cliente  Diseño de pagina y enlaces html | En curso | 3 días | Manuel  Rosmery  Harold |
| COD 07 | Registro del  administrador | En curso | 5 días | Manuel  Rosmery  Harold |
| TIEMPO ESTIMADO DE DESARROLLO | | | 14 días |  |